THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SHADOW WARRIOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | SHADOW WARRIOR – Phát triển game bắn súng 2D Pixel thể loại Top-Down |  |  |
| Ngày bắt đầu | 06/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Văn Quốc Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu | Trần Văn Mạnh Email: manhtr8910@gmail.com Tel: 0334731878 |  |  |
| Quản lý dự án | Trần Văn Mạnh | manhtr8910@gmail.com | 0334731878 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Tá Đông Kha | dongkha2962004@gmail.com | 0932578122 |
|  | Võ Huỳnh Thanh Vũ | thanhvu6666666@gmail.com | 0369936784 |
|  | Dương Tấn Dũng | duongtandun2894@gmail.com | 0369936784 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | SHADOW WARRIOR – Phát triển game bắn súng 2D Pixel thể loại Top-Down |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Trần Văn Mạnh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Văn Mạnh |  | Bản nháp |
| 1.1 | Trần Văn Mạnh |  | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Văn Quốc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Văn Mạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Trần Văn Mạnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Tá Đông Kha | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Võ Huỳnh Thanh Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Dương Tấn Dũng | Chứ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artìacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

-Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp game phát triển mạnh mẽ và trở thành một lĩnh vực công nghệ có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh các trò chơi quy mô lớn, các trò chơi độc lập (Indie Game) với phong cách đồ họa Pixel và gameplay đơn giản nhưng hấp dẫn cũng đang được nhiều người chơi yêu thích.

-Việc lựa chọn đề tài phát triển game giúp sinh viên có cơ hội vận dụng nhiều kiến thức đã học như lập trình, thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện và tư duy logic. Đồng thời, quá trình xây dựng một trò chơi hoàn chỉnh giúp rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc với các công cụ phát triển game.

-Ngoài ra, thể loại Top-Down Shooter là một thể loại phổ biến, dễ tiếp cận nhưng vẫn có nhiều khả năng mở rộng về gameplay. Vì vậy, đề tài phát triển game Shadow Warrior được lựa chọn nhằm nghiên cứu và xây dựng một trò chơi hành động có tính giải trí cao, đồng thời phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển game.

## Định nghĩa dự án

-Dự án “Shadow Warrior – Phát triển game bắn súng 2D Pixel thể loại Top-Down” là dự án xây dựng một trò chơi điện tử hành động trong đó người chơi điều khiển nhân vật chiến đấu với nhiều loại kẻ địch khác nhau trong các màn chơi có độ khó tăng dần. Trò chơi được thiết kế theo phong cách đồ họa Pixel Art và sử dụng góc nhìn từ trên xuống (Top-Down).

-Game được phát triển bằng Unity Engine với ngôn ngữ lập trình C#, bao gồm các cơ chế gameplay cơ bản như di chuyển nhân vật, bắn súng, hệ thống máu (HP), sát thương, kẻ địch, Boss, cửa hàng (Shop) và giao diện người dùng. Mục tiêu của dự án là tạo ra một sản phẩm game hoàn chỉnh có thể chạy trên máy tính và mang lại trải nghiệm giải trí cho người chơi.

## Giải pháp đề xuất

-Giải pháp được đề xuất trong dự án là xây dựng một trò chơi bắn súng 2D Pixel thể loại Top-Down bằng cách sử dụng Unity Engine và ngôn ngữ lập trình C#. Dự án tập trung vào việc thiết kế hệ thống gameplay bao gồm điều khiển nhân vật, cơ chế bắn súng, hệ thống kẻ địch, Boss, các màn chơi và giao diện người dùng.

-Giải pháp này áp dụng quy trình phát triển game gồm các bước: lên ý tưởng, thiết kế gameplay, phát triển chức năng, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Thông qua đó, trò chơi được xây dựng với phong cách đồ họa Pixel Art, hệ thống chiến đấu đơn giản nhưng hấp dẫn, nhiều loại kẻ địch với hành vi khác nhau và các màn chơi có độ khó tăng dần.

-Kết quả của giải pháp là tạo ra một trò chơi Shadow Warrior hoàn chỉnh có thể chạy trên máy tính, đồng thời cung cấp bộ mã nguồn và tài liệu phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển game.

### Mục tiêu dự án

-Các mục tiêu cụ thể của dự án gồm:

- Nghiên cứu cơ chế hoạt động của các trò chơi bắn súng Top-Down Shooter.

- Thiết kế và xây dựng hệ thống gameplay cho trò chơi.

- Phát triển nhân vật người chơi với các chức năng như di chuyển, tấn công và nhận sát thương.

- Xây dựng hệ thống kẻ địch và Boss với các hành vi chiến đấu khác nhau.

- Thiết kế nhiều màn chơi với độ khó tăng dần.

- Xây dựng giao diện người dùng (UI) như thanh máu, điểm số, cửa hàng và menu game.

- Hoàn thiện một sản phẩm game có thể chơi được trên máy tính.

### Hoạt động của game

-Trong game Shadow Warrior, người chơi sẽ điều khiển nhân vật trong môi trường góc nhìn từ trên xuống (Top-Down) để chiến đấu với các kẻ địch xuất hiện trong từng màn chơi. Người chơi có thể di chuyển nhân vật theo nhiều hướng và sử dụng vũ khí (súng) để tấn công kẻ địch.

Hoạt động chính của game bao gồm:

- Di chuyển nhân vật: Người chơi điều khiển nhân vật di chuyển trong bản đồ để né tránh và tiếp cận kẻ địch.

- Chiến đấu: Nhân vật sử dụng súng để bắn kẻ địch và gây sát thương.

- Hệ thống máu (HP): Cả nhân vật và kẻ địch đều có lượng máu; khi máu giảm về 0 thì sẽ bị tiêu diệt.

- Kẻ địch và Boss: Người chơi phải chiến đấu với nhiều loại kẻ địch khác nhau và đối đầu với Boss ở các màn quan trọng.

- Cửa hàng (Shop): Người chơi có thể mua vũ khí hoặc trang bị để tăng sức mạnh.

- Màn chơi: Game gồm nhiều màn với độ khó tăng dần, tạo thử thách cho người chơi.

- Giao diện người dùng (UI): Hiển thị thông tin như thanh máu, điểm số, menu và các thông tin cần thiết trong game.

### Các chức năng cơ bản của game

- Đối với người chơi, có thể:

- Điều khiển nhân vật

- Chiến đấu với kẻ địch

- Chiến đấu với Boss

- Quản lý máu (HP)

- Mua vật phẩm trong Shop

- Xem thông tin giao diện (UI)

- Đối với admin, có thể:

- Quản lý hệ thống game

- Quản lý màn chơi (Level)

- Quản lý kẻ địch và Boss

- Quản lý vũ khí và vật phẩm

- Quản lý giao diện và hệ thống game

### Mô tả

-Hệ thống game Shadow Warrior được xây dựng theo mô hình game hành động với góc nhìn từ trên xuống.

-Người chơi sẽ điều khiển một nhân vật chiến đấu với nhiều loại kẻ địch trong các màn chơi được thiết kế theo cấp độ. Trong quá trình chơi, nhân vật có thể sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để tiêu diệt kẻ địch và Boss.

-Game bao gồm các hệ thống chính như:

- Hệ thống điều khiển nhân vật

- Hệ thống chiến đấu

- Hệ thống kẻ địch và Boss

- Hệ thống cửa hàng

- Hệ thống giao diện người dùng

-Các hệ thống này phối hợp với nhau để tạo nên một trải nghiệm gameplay liên tục và hấp dẫn cho người chơi.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

-Kỹ thuật phát triển hệ thống

-Nền tảng phát triển game: Unity Engine

-Ngôn ngữ lập trình: C#

-Đồ họa: Pixel Art

-Quy trình phát triển: Scrum (Agile)

#### Môi trường

-Máy tính người chơi cần:

-Hệ điều hành Windows

-CPU: Intel Core i3 hoặc tương đương

-RAM: tối thiểu 4GB

-Có cài đặt game Shadow Warrior

#### Các ràng buộc khác

-Nguồn lực: 4 sinh viên thực hiện dự án

-Thời gian: 2.5 tháng

-Kinh phí: hạn chế, sử dụng các tài nguyên miễn phí hoặc tự thiết kế

-Phạm vi: game 2D với số lượng màn chơi và tính năng ở mức vừa phải

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

-Scrum là một phương pháp phát triển phần mềm thuộc mô hình Agile, được sử dụng để quản lý và phát triển các dự án có tính phức tạp cao. Scrum chia quá trình phát triển thành nhiều giai đoạn nhỏ gọi là Sprint, mỗi Sprint kéo dài từ 1 đến 3 tuần và tạo ra một phần chức năng hoàn chỉnh của sản phẩm.

-Trong 	dự án Shadow Warrior, Scrum được sử dụng để quản lý các công việc như thiết kế gameplay, lập trình hệ thống nhân vật, xây dựng kẻ địch, thiết kế màn chơi và kiểm thử game. Việc áp dụng Scrum giúp nhóm phát triển dễ dàng theo dõi tiến độ, phát hiện lỗi sớm và cải thiện sản phẩm qua từng giai đoạn phát triển.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

-Product Owner (Chủ sở hữu sản phẩm)

- Product Owner chịu trách nhiệm xác định yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm. Người này quản lý Product Backlog và xác định các chức năng cần phát triển theo mức độ ưu tiên.

- Trong dự án này, Product Owner chịu trách nhiệm đề xuất ý tưởng gameplay, xác định các tính năng chính của game và đảm bảo sản phẩm đáp ứng mục tiêu ban đầu.

-Scrum Master

- Scrum Master là người hỗ trợ nhóm phát triển thực hiện đúng quy trình Scrum. Người này có nhiệm vụ tổ chức các cuộc họp Sprint, giải quyết các khó khăn trong quá trình phát triển và đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả.

- Trong dự án này, Scrum Master chịu trách nhiệm quản lý tiến độ dự án, theo dõi các Sprint và hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ.

-Development Team (Nhóm phát triển)

- Nhóm phát triển bao gồm các thành viên chịu trách nhiệm xây dựng sản phẩm. Các thành viên cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ như phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình gameplay và kiểm thử game.

- Trong dự án Shadow Warrior, nhóm phát triển chịu trách nhiệm:

- Thiết kế nhân vật và hệ thống gameplay

- Lập trình chức năng game bằng Unity và C#

- Thiết kế màn chơi và kẻ địch

- Kiểm thử và sửa lỗi trò chơi

### The artifacts

-Trong Scrum có ba thành phần quan trọng được gọi là Artifacts:

-Product Backlog

-Product Backlog là danh sách tất cả các chức năng và yêu cầu của sản phẩm. Danh sách này được quản lý bởi Product Owner và được sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

-Trong dự án Shadow Warrior, Product Backlog bao gồm:

- Hệ thống điều khiển nhân vật

- Hệ thống bắn súng

- Hệ thống kẻ địch

- Hệ thống Boss

- Hệ thống cửa hàng (Shop)

- Giao diện người dùng (UI)

- Thiết kế màn chơi

-Sprint Backlog

-Sprint Backlog là danh sách các công việc được chọn từ Product Backlog để thực hiện trong một Sprint.

-Ví dụ trong dự án:

Sprint 1

- Xây dựng hệ thống di chuyển nhân vật

- Xây dựng hệ thống bắn súng

- Thiết kế giao diện cơ bản

Sprint 2

- Xây dựng hệ thống kẻ địch

- Thiết kế bản đồ và màn chơi

- Thêm hệ thống HP

Sprint 3

- Phát triển Boss

- Xây dựng hệ thống cửa hàng

- Hoàn thiện UI và kiểm thử game

-Increment

-Increment là phần sản phẩm hoàn chỉnh được tạo ra sau mỗi Sprint. Sau mỗi Sprint, game sẽ có thêm các chức năng mới và được kiểm thử để đảm bảo hoạt động đúng.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Quy trình Scrum trong dự án Shadow Warrior được thực hiện theo các bước sau:

- Product Backlog Creation
Xác định các chức năng cần phát triển cho game.

- Sprint Planning
Nhóm họp để lựa chọn các công việc từ Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

- Sprint Development
Các thành viên tiến hành lập trình và phát triển các chức năng của game.

- Daily Scrum
Nhóm họp ngắn hàng ngày để báo cáo tiến độ và giải quyết các vấn đề.

- Sprint Review
Sau mỗi Sprint, nhóm đánh giá các chức năng đã hoàn thành.

- Sprint Retrospective
Nhóm thảo luận để cải thiện quy trình làm việc cho Sprint tiếp theo.

Quy trình này được lặp lại cho đến khi hoàn thành sản phẩm game.

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | ngày |  |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | ngày |  |  |
| 1.2 | Tạo tài liệu | ngày |  |  |
| 2 | Bắt đầu | ngày |  |  |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | ngày |  |  |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | ngày |  |  |
| 3 | Phát triển | ngày |  |  |
| 3.1 | Sprint 1 | ngày |  |  |
| 3.2 | Sprint 2 | ngày |  |  |
| 3.3 | Sprint 3 | ngày |  |  |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | ngày |  |  |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | ngày |  |  |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Văn Quốc |
| Thành viên trong nhóm | - Phân tích yêu cầu, thiết kế game, lập trình gameplay, kiểm thử game. | Dương Tấn Dũng, Nguyễn Tá Đông Kha, Võ Huỳnh Thanh Vũ |
| Nhóm trưởng | - Xác định yêu cầu sản phẩm, quản lý Product Backlog. | Trần Văn Mạnh |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Phát triển và lập trình game | Yes | 4 |  |  |
| 2 | Unity Engine | Phát triển game | Yes | 1 |  |  |
| 3 | Visual Studio / VSCode | Lập trình C# | Yes | 2 |  |  |
| 4 | GitHub | Quản lý mã nguồn | Yes | 1 |  |  |