Project Plan

- Sprint 1 – Xây dựng nền tảng gameplay cơ bản

Thời gian: 16/03/2026 – 31/03/2026 (16 ngày)

Mục tiêu

Xây dựng các thành phần nền tảng của trò chơi Shadow Warrior, bao gồm hệ thống điều khiển nhân vật, cơ chế bắn súng cơ bản, kẻ địch đơn giản và màn chơi đầu tiên để có thể chạy thử gameplay.

Công việc thực hiện

1. Khởi tạo dự án

- Tạo Project mới trên Unity.

- Thiết lập cấu trúc thư mục:

  - Scripts

  - Prefabs

  - Scenes

  - Sprites

  - Audio

- Import các tài nguyên Pixel Art cần thiết.

2. Xây dựng nhân vật người chơi (Player)

- Thiết kế sprite nhân vật.

- Tạo GameObject Player trong Unity.

- Thiết lập Rigidbody2D và Collider cho nhân vật.

- Xây dựng hệ thống animation cơ bản.

3. Lập trình hệ thống di chuyển

- Lập trình điều khiển bằng bàn phím (WASD hoặc Arrow Keys).

- Xây dựng hệ thống di chuyển 4 hướng.

- Điều chỉnh tốc độ di chuyển nhân vật.

- Kiểm tra va chạm với môi trường.

4. Lập trình hệ thống bắn súng

- Tạo prefab viên đạn (Bullet).

- Lập trình hướng bắn theo hướng nhân vật.

- Thiết lập tốc độ và sát thương của đạn.

- Xử lý va chạm giữa đạn và kẻ địch.

5. Xây dựng hệ thống máu (HP)

- Tạo biến HP cho nhân vật.

- Xây dựng cơ chế giảm máu khi bị tấn công.

- Thiết lập trạng thái chết khi HP = 0.

6. Xây dựng kẻ địch cơ bản

- Thiết kế sprite kẻ địch.

- Tạo prefab Enemy.

- Thiết lập Collider và Rigidbody cho Enemy.

7. Lập trình AI đơn giản cho kẻ địch

- Lập trình kẻ địch di chuyển về phía người chơi.

- Xây dựng cơ chế tấn công khi ở gần người chơi.

- Thiết lập hệ thống máu cho Enemy.

8. Thiết kế màn chơi đầu tiên

- Tạo Scene gameplay đầu tiên.

- Thiết kế bản đồ đơn giản.

- Đặt vị trí spawn kẻ địch.

9. Kiểm thử và sửa lỗi

- Chạy thử gameplay.

- Kiểm tra va chạm.

- Sửa lỗi logic gameplay.

Kết quả đạt được

- Nhân vật có thể di chuyển trong bản đồ.

- Người chơi có thể bắn đạn tiêu diệt kẻ địch.

- Kẻ địch có thể di chuyển và tấn công người chơi.

- Có một màn chơi cơ bản có thể chơi thử.

- Sprint 2 – Phát triển gameplay và hệ thống game

Thời gian: 01/04/2026 – 18/04/2026 (18 ngày)

Mục tiêu

Mở rộng gameplay của trò chơi bằng cách bổ sung nhiều loại kẻ địch, hệ thống Boss, giao diện người dùng và hệ thống cửa hàng trong game.

Công việc thực hiện

1. Phát triển hệ thống kẻ địch

- Thiết kế thêm nhiều loại Enemy:

  - Enemy di chuyển nhanh

  - Enemy có lượng máu cao

  - Enemy tấn công từ xa

- Xây dựng hành vi khác nhau cho từng loại Enemy.

2. Xây dựng hệ thống Boss

- Thiết kế sprite Boss.

- Tạo prefab Boss.

- Thiết lập lượng máu lớn hơn kẻ địch thường.

3. Lập trình AI cho Boss

- Boss có nhiều hành vi chiến đấu:

  - Di chuyển chiến thuật

  - Bắn đạn đặc biệt

  - Tấn công diện rộng

- Xây dựng hệ thống giai đoạn chiến đấu (Boss Phase).

4. Thiết kế các màn chơi

- Tạo thêm nhiều Scene gameplay.

- Tăng số lượng kẻ địch theo cấp độ.

- Thiết kế độ khó tăng dần.

5. Xây dựng hệ thống điểm số

- Tăng điểm khi tiêu diệt kẻ địch.

- Hiển thị điểm số trên màn hình.

6. Thiết kế giao diện người dùng (UI)

- Thanh máu (HP Bar).

- Hiển thị điểm số.

- Menu chính (Start, Exit).

- Menu tạm dừng game.

7. Xây dựng hệ thống cửa hàng (Shop)

- Tạo giao diện Shop.

- Cho phép mua vũ khí mới.

- Cho phép nâng cấp sức mạnh nhân vật.

8. Kiểm thử gameplay

- Kiểm tra cân bằng game.

- Sửa lỗi logic gameplay.

Kết quả đạt được

- Game có nhiều loại kẻ địch khác nhau.

- Có Boss trong các màn chơi quan trọng.

- UI cơ bản của game hoạt động.

- Người chơi có thể mua vật phẩm trong Shop.

- Sprint 3 – Hoàn thiện và tối ưu game

Thời gian: 19/04/2026 – 06/05/2026 (18 ngày)

Mục tiêu

Hoàn thiện trò chơi, tối ưu hiệu năng và cải thiện trải nghiệm người chơi trước khi hoàn thành sản phẩm.

Công việc thực hiện

1. Hoàn thiện hệ thống màn chơi

- Hoàn thiện tất cả các Scene gameplay.

- Cân bằng số lượng kẻ địch và Boss.

- Kiểm tra luồng tiến trình game.

2. Tối ưu AI

- Cải thiện hành vi kẻ địch.

- Tối ưu hệ thống tấn công của Boss.

3. Thêm hiệu ứng hình ảnh

- Hiệu ứng bắn súng.

- Hiệu ứng trúng đạn.

- Hiệu ứng nổ khi kẻ địch bị tiêu diệt.

4. Thêm âm thanh

- Âm thanh bắn súng.

- Âm thanh tiêu diệt kẻ địch.

- Nhạc nền cho game.

5. Cải thiện UI

- Tối ưu bố cục giao diện.

- Thêm hiệu ứng chuyển cảnh.

- Cải thiện trải nghiệm người chơi.

6. Tối ưu hiệu năng

- Giảm lag trong quá trình chơi.

- Tối ưu xử lý đối tượng trong game.

- Kiểm tra hiệu năng trên máy tính.

7. Kiểm thử và sửa lỗi

- Kiểm thử toàn bộ game.

- Sửa lỗi gameplay và UI.

- Kiểm tra tính ổn định.

8. Build sản phẩm

- Build game chạy trên PC.

- Kiểm tra phiên bản build.

Kết quả đạt được

- Game Shadow Warrior hoàn chỉnh.

- Gameplay ổn định và có thể chơi được.

- Game có đầy đủ màn chơi, kẻ địch và Boss.

- Sản phẩm sẵn sàng cho việc đánh giá và viết báo cáo khóa luận.